Załącznik nr 1 do SWZ

- projekt -

UMOWA Nr …………………..…..…. /2025

W dniu …........................................ 2025 r. w Leśnej Podlaskiej pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 21-542  Leśna Podlaska ul. Bialska 7, REGON: 000099458,                            NIP: 537-16-84-337, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a  ……………………………………………………………………………………

NIP: ……...................,   REGON: ……….....................,

reprezentowanym  przez:

………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy ZSR.2911.3.2025), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą:

„Przebudowa i remont pracowni szkolnych nr 42, 32 oraz łazienki personelu”

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne oraz zabudowę meblową.

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny branży konstrukcyjnej,

- projekt techniczny branży elektrycznej,

- projekt  techniczny branży sanitarnej,

- projekt aranżacji,

- przedmiary robót,

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- szczegółowa specyfikacja techniczna aranżacji wnętrz,

- stanowiąca integralną część umowy.

4. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na zasadach ustalonych w projekcie umowy.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, w sposób oraz na zasadach określonych w umowie, zgodnie z ofertą, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w kwocie:  ................ zł  (słownie złotych: .......................................................).

2. Do wynagrodzenia wymienionego w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT w kwocie ............... zł. Łączne wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy (cena) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............................... zł (słownie złotych: ......................................................................... zł).

3. Kwota określona w ust. 2 jako pełna cena wykonania umowy obejmuje materiały, technologie i cały zakres robót. Wymieniona w ust. 2  kwota obejmuje również podatki i wszystkie dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z realizacją umowy nie ujęte w przedmiarach robót i specyfikacji warunków zamówienia  a niezbędne do wykonania umownego zakresu robót, w tym również wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczające oraz doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego po zakończeniu prac i inne określone w § 8 niniejszej umowy.

4. Zmiany rzeczowego zakresu robót dokonywane będą wyłącznie na podstawie uzgodnienia obu stron pod rygorem nieważności dokonanego na piśmie.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie  podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

1. Rozliczanie zamówienia nastąpi  fakturą końcową po wykonaniu całości zadania.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego zrealizowanego zamówienia, sporządzony przez Komisję Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i podpisany przez obie strony.

3. Termin płatności faktury za odebrane roboty i wykonane zadanie ustala się do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………..

4. Nieterminowa płatność faktury upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek ustawowych.

§ 4

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zawierając z nim pisemną umowę o charakterze odpłatnym, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. W realizacji następującej części zamówienia ............................................................ uczestniczyć będzie Podwykonawca ......................................................., na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w razie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu w trybie art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

6. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części powierzonej podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

7. Wykonawca powierzając część zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest uzgodnić treść tej umowy z Zamawiającym, a także przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 %, wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 umowy.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

10. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, dowód dokonania płatności na rzecz podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności, najpóźniej na 7 dni przed terminem wymagalności płatności dla Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy lub jego część.

12. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca powinien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować, iż nie narusza prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14. Po przeanalizowaniu stanowiska Wykonawcy i podwykonawcy w przypadku, 
o którym mowa w ust. 12, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty objęte przedmiotem tej umowy lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty objęte tą umową   o wartości mniejszej niż 0,5 %, wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co  Wykonawca wyraża zgodę.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

18. Prawa i obowiązki Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawców z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. W razie sprzeczności zapisów umowy z prawem lub pominięcia w umowie wymaganych prawem postanowień, stosuje się w to miejsce obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy.

2. Ustala się następujący termin wykonania robót objętych umową:

rozpoczęcie robót  -  2 czerwca 2025 r.

zakończenie robót 	-  22 sierpnia 2025 r.

§ 6

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277):

1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz dostawców materiałów.

2. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.

Kopia umowy/umów lub zgłoszeń ZUS-owskich powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Zamawiający wyraża zgodę, aby zamiast wyżej określonych sposobów potwierdzenia, że Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca złożył oświadczenie potwierdzające, że wskazane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę  złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu składającego oświadczenie.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia nieodpłatnie Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej w obrębie placu budowy,

2)	zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania zamówienia zgodnie z umową, warunkami specyfikacji warunków zamówienia, terminowo, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze zleconym zakresem oraz wymaganiami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną z materiałów i technologii dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu inwestycjach,

2) wprowadzania zmian lub uzupełnień tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie,

3) zorganizowania na własny koszt pomieszczeń na składowanie materiałów i narzędzi oraz zabezpieczenie dozoru własnego mienia,

4) zapewnienia na własny koszt pomieszczenia socjalnego i sanitariatów,

5) prowadzenia systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót z zachowaniem zasad prawidłowego postępowania z odpadami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

6) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przywrócenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót,

7) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania oraz przestrzegania przepisów BHP i P-POŻ,

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie elementy zagospodarowania terenu znajdujące się w obrębie prowadzonych robót,

9) utylizacji  wszystkich  odpadów  powstałych w czasie wykonywania zadania: gruzu,  odpadów,  elementów elektrycznych, folii, opakowań,  itp.,

10) dostarczenia na dzień odbioru niezbędnych atestów, certyfikatów lub aprobat technicznych wbudowanych materiałów,

11) ponoszenia  pełnej odpowiedzialności za wykonywanie robót, zleconych podwykonawcom,

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wykonywane roboty w zakresie porządku i bezpieczeństwa osób pracujących oraz ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody w mieniu oraz wobec osób trzecich; w tym zakresie Wykonawca winien posiadać odpowiednią  polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 390000,00 zł. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami opłacenia składki Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w umowie i następnie przedkłada kopie tych dokumentów.

§ 9

1. Funkcję inspektora nadzoru nad robotami objętymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: ..................................................................  upr. bud. Nr. ……..........

2. Wykonawca  wyznacza  kierownika  budowy  w  osobie ...........................................

upr. bud. Nr .............................

§ 10

1. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy Zamawiający rozpocznie w terminie 5 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.

2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca , naliczając z tego tytułu kary umowne lub nie odstępując od umowy żądać poprawienia przedmiotu umowy zachowując w tym przypadku prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia wykonania robót albo powierzyć poprawienie dzieła i jego dalsze prowadzenie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wnioskowania o wyznaczenie terminu odbioru robót uprzednio zakwalifikowanych jako wadliwe. Warunkiem przystąpienia do odbioru, o którym wyżej mowa, jest pozytywna pisemna opinia Inspektora Nadzoru o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. lat na wykonany przedmiot umowy, przy  czym odpowiedni dokument gwarancyjny w pojęciu art. 577 Kodeksu Cywilnego wystawi i doręczy Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona dodatkowo o 1 rok od upływu udzielonej ……….… - letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

3. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego usuwania wad i usterek przedmiotu umowy. Naprawy dokonywane będą w miejscu usytuowania przedmiotu umowy z dojazdem na koszt Wykonawcy. Termin usunięcia wady lub usterki - w ciągu 14 dni  od daty zawiadomienia.

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o fakcie wystąpienia wad przedmiotu umowy na piśmie lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……………………

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych w  okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie 14 dni Zamawiający usunie je we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. Do określenia wartości robót wykonanych przez Zamawiającego niezbędnych do usunięcia wad obowiązywać będzie baza cenowa publikowana w serwisie informacji cenowych „ORGBUD” za ostatni kwartał poprzedzający kwartał w którym wada została stwierdzona.

6. Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zorganizuje odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy powiadamiając o tym Wykonawcę. Do trybu i zasad odbioru wskazanego wyżej odbioru gwarancyjnego mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 10 niniejszej umowy.

§ 12

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o  którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: ……………………………….………………).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych wskazanych w umowie.

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie …………………………….

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze jego  żądanie ,w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, wskazanego w żądaniu roszczenia,  w szczególności gdy Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością lub roszczeń z tytułu kar umownych wskazanych w umowie .

Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy, będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

§ 13

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Zamawiającemu przysługują  kary umowne z tytułu:

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

b) opóźnień w wykonaniu określonego w § 1 umowy przedmiotu zamówienia w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie  gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

d) nieprzedłożenia dowodu – polisy ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, wysokość kary wyniesie 600,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy,

e) za wykonywanie czynności o których mowa w art. § 6 ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wysokość kary wyniesie 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy - za każdą osobę,

f) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, wysokość kary wyniesie 600,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów.

2) Wykonawcy przysługuje prawo żądania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadków określonych w § 14 umowy.

2. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-technicznymi wykonania zadania oraz dokonał szczegółowych pomiarów przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Technologie i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w ramach uzgodnionej ceny wymienionej w § 2 umowy zakupione i dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). Ewentualny koszt badań jakości technologii, materiałów i urządzeń ponosi Wykonawca. Dodatkowe badania będą dotyczyły materiałów, elementów i technologii, co do których Zamawiający nabrał podejrzenia, że nie spełniają norm określonych w atestach.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatów zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.

2. Zmiany w umowie mogą mieć miejsce w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych niżej:

a) jeżeli opóźnienie w realizacji obowiązków umownych wystąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej,

c) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 17

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO ”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy  jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska, email: lesna@zsckr.edu.pl, tel.: 83 345 00 24.

- Administrator danych przetwarza dane osobowe Wykonawcy w celu zawarcia umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy a podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia.

- Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: info@dn.net.pl,  tel. 604292696.

- Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Administratora danych w prowadzonej działalności.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY